附表

第二轮中央生态环境保护督察第十三项、第十六项任务整改完成情况表

序号	整改任务	整改目标	整改措施	整改完成情况
第十三项	截至2021年8月，全省仍有276万农村人口未实现集中供水，河源、清远、茂名仅完成农村集中任务的16.8%、32.5%、34.5%，且全省农村集中供水水源仍有7%水质不达标。	全市基本实现农村集中供水全覆盖，加强农村饮用水水源地水质保护。	1.市水务局建立分片包干督导和周调度机制，加大督导，及时通报，通过绩效评价强化建设标准和治理，促进各县（市、区）加快完成攻坚任务。

2.市生态环境局以农村“千吨万人”集中式饮用水水源地为重点，组织定期监测并通报水源水质状况，联合水务等相关部门指导各县（市、区）对水质不达标的水源地开展分类整治，科学运用水源替代、集中供水、污染综合整治、水厂深度处理等措施，提升水源水质保障。

3.市乡村振兴局将集中供水纳入乡村振兴考核重要内容。

4.落实责任。各县（市、区）政府作为攻坚行动的责任主体，对标本地目标任务，按照“一县一册，镇为单元，一村一策”原则，做到有计划、有措施、有资金，快速推进，在 2021年年底前完成集中供水全覆盖攻坚任务。2021 年年底前，完成约24 万人农村集中供水全覆盖任务，全市农村人口自来水普及率达到 99%以上。

5.加强督导和农村集中供水卫生监测、监督工作。根据各地工作进度情况，适时派出督查组进行明察暗访和专项督导，督促指导各县（市、区）落实攻坚实施方案，重点督导进度、质量、安全、施工、试运行和工程验收等工作。

6.加强建设管理，确保工程质量和安全。各地严格按照水利工程建设的相关规程规范，以及《广东省农村供水工程建设指南（试行）》的要求进行建设，做到农村供水工程建设规范化，确保工程建设质量和安全。

7.加强建后管护，确保工程良性运行。全面落实农村饮水安全管理“三个责任”，落实工程建后管理单位和制度，切实加强工程建后运行管护工作，确保工程规范、安全运行，长久发挥效益。2021 年年底前农村生活饮用水水质合格率达到 90%以上，2022 年年底前农村生活饮用水水质合格率稳定在 90%以上。	整改任务已完成，省生态环境保护委员会审核同意验收销号。

第十六项	一些部门和地方在处理生态环境管理新问题上责任意识不强，统筹不力，魄力不足。近年来，珠三角河道非法洗砂洗泥行为日益猖獗，污染河道水质，改变河床形态，威胁行洪和航道安全，对水生生物栖息繁衍带来不良影响。省直有关部门对此重视不够，主动作为不足，既没有充分行使各部门现有职能严厉打击，也没有研究如何加强规范引导。有关地市和部门虽然多次开展联合执法，但执法效果欠佳，监管力度不够，甚至出现作业船只和监管部门“打游击”现象，非法洗砂洗泥未能得到有效遏制。	迅速遏制非法洗砂洗泥活动多发势头，逐步建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制，有效维护全省河道水生态环境健康，推动可持续发展。	1. 加强组织领导，建立健全监管工作机制。成立梅州市河道水域非法洗砂洗泥问题整改工作领导小组，统一领导、统筹协调各地各部门开展整改工作。各县（市、区）参照市的做法，建立强有力的工作机制，全力抓好问题整改落实。

2. 举一反三，进一步摸查全市相关情况。各县（市、区）对辖区内河道水域内泡洗海砂、山砂、建筑垃圾、淤泥各类型的占比情况进行摸查，对水上洗砂洗泥情况进行分析，查找“开采、运输、泡洗、使用”等环节存在的症结，强化规范管理。对建筑市场海砂、河砂、机制砂的供需情况及市场占比，现有陆地洗砂场地分布和生产量等情况，建筑垃圾处理的管理工作情况，进行全面统计和梳理。

3. 开展联合执法，重拳震慑违法行为。由市河长办牵头，组织各相关部门开展专项联合执法行动，督促各县（市、区）落实属地管理主体责任，严打水上非法洗砂洗泥行为，重点加强对涉嫌违法船只的检查，发现违法违规行为，及时予以处理。

4. 落实常态化监管机制。由市生态环境局牵头研究制订我市洗砂管理办法，基本解决洗砂洗泥管理规定不清、部门职责不明、执法依据缺失等问题。	整改任务已完成，省生态环境保护委员会审核同意验收销号。