粤建质函〔2013〕2069号

广东省住房和城乡建设厅关于开展对部分地区预拌混凝土质量管理工作督查的通知

各地级以上市住房和城乡建设局（委），佛山市顺德区国土城建和水利局：

为加强预拌混凝土质量管理，保证房屋市政工程结构质量安全，我厅定于今年12月上旬开展对部分地区预拌混凝土质量管理工作的督查。现就有关事项通知如下：

一、督查时间

12月2日至10日，具体到达时间由督查组通知。

二、督查地区

广州、深圳、珠海、韶关、惠州、东莞、中山、江门、清远市，佛山市顺德区。

三、督查内容

主要督查贯彻落实《住房城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质〔2013〕84号）、《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（粤建质〔2013〕61号）、《广东省住房和城乡建设厅关于加强建筑用砂管理防止在工程中违规使用海砂的通知》（粤建质函〔2013〕450号）的要求，实施预拌混凝土质量管理情况。包括：

（一）预拌商品混凝土生产企业实施预拌混凝土生产质量管理情况。重点检查建立生产管理制度和质量保证体系、配备质量检验仪器设备和质量检验人员、进行原材料进场检验和预拌混凝土出厂检验、建立原材料使用台帐和预拌混凝土出厂台帐等情况，抽查使用的原材料和预拌混凝土的质量。

（二）施工单位和监理单位实施预拌混凝土施工质量管理情况。重点检查建立相关施工管理制度和质量保证体系、确定质量检验负责人和质量检验人、配备质量检验取样仪器设备和试块标准养护场地、进行预拌混凝土进场检验和见证取样检测、开展混凝土实体质量检测和质量验收等情况，对使用的预拌混凝土和混凝土构件进行质量抽查。

（三）住房城乡建设行政主管部门实施预拌混凝土质量监管情况。重点检查建立完善相关监管制度、开展日常和专项监督检查、督促落实相关质量问题整改、查处工程质量违法违规行为等监管工作情况。

四、督查程序和方式

（一）听取受检市住房城乡建设行政主管部门的工作汇报，查阅有关文件资料。

（二）抽查预拌混凝土生产企业质量管理、施工现场预拌混凝土进场检验和施工质量管理情况，查阅生产质量管理资料和施工质量管理资料，抽查进入施工现场的预拌混凝土和结构构件混凝土质量。每个受检市随机抽查2家预拌商品混凝土生产企业、2项在建房屋建筑工程。

（三）向受检市住房城乡建设行政主管部门和有关单位反馈督查情况，提出相关工作意见和建议。

五、督查分组及人员组成

共派出5个督查组，每组3人，其中组长1人，工程质量专家2人。各组督查地区及分组情况如下：

第一组：深圳、惠州市，组长：省住房和城乡建设厅副巡视员李运章；

第二组：广州、东莞市，组长：省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处调研员彭鸡宝；

第三组：珠海、中山市，组长：省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处副处长许欣毅；

第四组：清远、韶关市；组长：省住房和城乡建设厅城市建设处副调研员曹乐根；

第五组：江门市、佛山市顺德区，组长：省建设工程质量安全监督检测总站副站长马伟民。

六、其它事项

（一）本次督查与按照《广东省住房和城乡建设厅关于组织开展全省建筑施工、消防、燃气和城市桥梁安全综合督查工作的通知》（粤建质函〔2013〕2044号）开展的全省建筑施工、消防、燃气和城市桥梁安全综合督查一并进行。

（二）各受检市住房城乡建设行政主管部门协助督查组做好进入施工现场的预拌混凝土和受检工程混凝土构件质量抽查。

（三）督查组对督查发现的主要质量问题发出整改通知书、对依法应予行政处罚的违法违规行为发出执法建议书，各受检市住房城乡建设行政主管部门负责督促有关单位落实整改，对整改情况进行核查，对责任单位、责任人员依法做出处理，并将整改和处理情况于12月31日前报送省住房和城乡建设厅工程质量安全监管处。

广东省住房和城乡建设厅

2013年11月28日

（联系人：赵航，电话：020-83133589，传真：020-83133587）

公开方式：依申请公开